|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iter. | Datum | SW | Beschreibung | Deliverables |
| 1 | 09.04.2014 | 9 |  | Fertige evtl. noch anpassungsfähige GUI - Prototypen |
| 2 | 21.05.2014 | 13 |  | Tamagotchi mit Grundfunktionalitäten (User kann angelegt und eingeloggt werden, Menü funktioniert, Daten können abgerufen werden) |
| 7 | 28.05.2014 | 14 |  | Alien Invaders erste Version |
| 8 | 04.06.2014 | 15 |  | Alien Invaders zweite Version mit automatischer Highscore – Aktualisierung |
| 9 | 11.06.2014 | 16 |  | Wunschkriterien eventuell eingebaut |
| 10 | 18.06.2014 | 17 |  | Tamagotchi hat alle notwendigen Funktionen, die eventuell noch verfeinert werden müssen. |

# Zeitplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspakete | Aufwand geschätzt [h] | Aufwand effektiv [h] | Zuständigkeit |
| **DB Ohsom** |  |  |  |
| Tabellen anlegen | 1 |  | Ns |
| Treiber einrichten | 1 |  | Ns |
| DB Anbindung | 2 |  | Ns |
| **UI – Hauptelemente** |  |  | Dr |
| *Loginfenster* | 2 |  | Dr |
| *Hauptfenster* | 4 |  | Dr |
| *Shopfenster* | 6 |  | Dr |
|  |  |  |  |
| DB Anbindung für die Userinformationen |  |  | Ns |
| *Registrierungsformular* | 4 |  | Dr |
| GUI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UI – Tamagotchi** |  |  | Dr |
| GUI Tamagotchi – Hauptfenster |  |  |  |
| GUI Shop |  |  |  |
| GUI Konfigurationseinstellungen |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UI - Nachrichten** |  |  |  |
| *Nachrichtenübersicht* |  |  | Ns |
| GUI |  |  |  |
| *Nachricht schreiben* |  |  |  |
| GUI |  |  | Ns |
| *Nachricht lesen* |  |  |  |
| GUI |  |  | Ns |